**"Ўзбеккўмир" АЖ томонидан 2023 йил январ- октябр ойлари якуни билан амалга оширилган ва 2023 йил январ-ноябр ойлари якуни билан кутилаётган асосий кўрсаткичлари тўғрисида**

**МАЪЛУМОТ**

**I. Январ- октябр ойларида амалга оширилган ишлар ва натижалар.**

**1.** Хисобот даврида кон устини очиш ишлари **19,1** **млн. куб метр** ёки прогнозга нисбатан **98,2** **фоиз** бажарилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **125,8** **фоизни** ташкил қилди.

**2.**Кўмир қазиб чиқариш **4 837,9 минг тонна** ёки прогнозга нисбатан **100,2 фоиз** (**4 829,3 минг тонна**) бажарилди. Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **116,4 фоизни** ташкил этди.

**3. 4 298,4 минг тонна** истеъмолчиларга кўмир етказиб берилди прогнозга нисбатан **102,0 фоиз** (**4 214,4 минг тонна**) бажарилди. Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **100,8 фоизни** ташкил этди.

**4**. Ишлаб чиқариш амалдаги нархларда **1 206,4** **млрд.сўмга** бажарилиб, режага нисбатан **97,7** **фоизни** ташкил қилди. Ишлаб чиқариш таққослама нархларда **1 083,4 млрд.сўмни** ташкил қилиб, режага нисбатан **100,5** **фоизга** бажарилди,ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **115,6** **фоиз.**

**5**. Махаллийлаштириш дастури буйича **4,6** **млрд. сўмлик** тоғ-кон ускуналарини эхтиёт қисмлари ва ер ости ускуналари ўзлаштирилди, режага нисбатан **107,6** **фоиз** бажарилди,

**6.** Дебиторлик қарздорлик **460,3** **млрд. сўмни** ташкил қилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати ( *ўтган йилнинг мос даври* **405,6****млрд.сўм**) **113,5 фоизни** ташкил қилди.

**7**.Кредиторлик қарздорлик **310,9** **млрд. сўмни** ташкил қилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати ( *ўтган йилнинг мос даври* **344,1****млрд. сўм**) **90,4** **фоизни** ташкил қилди.

 **II.Камчилик ва муаммолар:**

**Биринчи** –бугунги кунда жамиятдаги мавжуд тоғ-кон техникасининг **50 фоизидан** ортиғи жисмонан эскирган бўлиб, технологик паркдаги автосамосвал, бульдозер, юклагич ва автогрейдерларнинг фойдали иш коэффициенти ўртача **0,56 ни** ташкил этади;

**IV. Январ-ноябр ойларида кутилаётган ишлар ва натижалар.**

**1.** Хисобот даврида кон устини очиш ишлари **22,3** **млн. куб метр** хажмда бажарилиши кутилмоқда, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **136,5 фоизни** ташкил этиши кутилмоқда.

**2.**Кўмир қазиб чиқариш **5 407,9 минг тонна** кутилмоқда, режага нисбатан **100,2 фоизни** (**5 399,3** **минг тонна**) ташкил этиши кутилмоқда.

**3**. Ишлаб чиқариш амалдаги нархларда **1 340,6** **млрд.сўмга**, ишлаб чиқариш таққослама нархларда **1 208,9** **млрд.сўмни** ташкил қилиши кутилмоқда. ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати **117,6** **фоизни** ташкил этиши кутилмоқда.

**5**. Махаллийлаштириш дастури буйича **4,7** **млрд. сўмлик** тоғ-кон ускуналарини эхтиёт қисмлари ва ер ости ускуналари ўзлаштириши кутилмоқда.

**6.** Дебиторлик қарздорлик **460,3** **млрд. сўмни** ташкил қилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати ( *ўтган йилнинг мос даври* **405,6****млрд.сўм**) **113,5 фоизни** ташкил қилди.

**7**.Кредиторлик қарздорлик **310,9** **млрд. сўмни** ташкил қилди, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати ( *ўтган йилнинг мос даври* **344,1****млрд. сўм**) **90,4** **фоизни** ташкил қилди.